**Об итогах ремонта автомобильных дорог на территории Опаринского муниципального округа в 2025 году**

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Разрешите представить вам информацию об итогах ремонта автомобильных дорог на территории Опаринского муниципального округа в 2025 году.

**Содержание и обслуживание автомобильных дорог округа.**

Общая протяженность автомобильных дорог Опаринского муниципального округа составляет 442,3 км, из них областные дороги – 165,777 км и муниципальные дороги 276,523 км. Все муниципальные дороги относятся к 4 и 5 категории с колейным покрытием из железобетонных дорожных плит и грунтовой резервной частью.

В 2025 году содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Опаринский муниципальный округ Кировской области и искусственных сооружений на них занимается ООО «МУП ДорТехСервис» с ним заключен муниципальный контракт на сумму 25 035 500 рублей. Произведены работы по замене дорожных плит на новые в количестве 180 штук, ремонт дорожного покрытия с заменой отдельных старых плит на плиты б/у на участках автодороги общей протяженностью 0,12 км, грейдирование резервной части автодороги, вырубка кустов на площади 12,6 га и другие предусмотренные сметой работы, в настоящее время ООО «МУП ДорТехСервис» перешел на зимнее содержание автодорог.

Содержанием областных автомобильных дорог на территории Опаринского муниципального округа занимается АО «Вятавтодор» Мурашинский участок ДУ-24, это участок автодороги от п. Вазюк до пгт. Опарино в асфальтовом исполнении и участок от пгт. Опарино до п. Альмеж с дорожным покрытием из щебня, а также участок пгт. Опарино – 20 км – 51 км – граница Даровского района дороги 4, 5 категории с колейным покрытием из железобетонных дорожных плит и грунтовой резервной частью. ДУ-24 произведены работы по замене дорожных плит на новые в количестве 220 штук, ремонт дорожного покрытия с заменой отдельных старых плит на плиты б/у на участках автодороги общей протяженностью 0,5 км, грейдирование резервной части автодороги, вырубка кустов на площади 2 га и другие предусмотренные сметой работы, в настоящее время ДУ-24 переведен на зимнее содержание автомобильных дорог.

**Ремонтные работы в рамках программы «Дорожный миллиард».**

В 2025 году в рамках «дорожного миллиарда» проведены ремонтные работы на участке улицы Железнодорожная в поселке Альмеж протяженностью 0,834 км с заменой изношенных дорожных плит на новые, произведен ремонт асфальтового покрытия участка улицы Советская протяженностью 308 м, работы производил АО «Вятавтодор» Мурашинский участок ДУ-24. Идет подготовка сметной документации на ремонт участка ул. Ленина в поселке Заря, продолжение асфальтирования участка ул. Советская в пгт Опарино.

**Ремонтные работы в рамках ППМИ в 2025 году.**

По программе поддержки местных инициатив в 2025 году произведены ремонтные работы по замене дорожного полотна из дорожных железобетонных плит по ул. Железнодорожная протяженностью 205 метров в пгт. Опарино, и ремонт участка дорожного полотна из дорожных железобетонных плит по ул. Мира протяженностью 57 метров в п. Вазюк.

**Ремонт мостовых сооружений.**

Одной из злободневных проблем транспортной инфраструктуры Опаринского муниципального округа является капитальный ремонт мостовых сооружений. В 2025 году министерством транспорта Кировской области выделены средства на проектные работы по капитальному ремонту мостовых сооружений. Администрацией Опаринского муниципального округа заключен контракт с ООО «ГеоПроектСтрой» на подготовку проектно-сметной документации по капитальному ремонту моста через реку Средняя на автодороге Маромица – Заря – Альмеж. На сегодняшний день проект готов и проходит государственную экспертизу.