**Уважаемые депутаты и приглашенные.**

На заседании Думы подводятся итоги выполнения планов мероприятий по благоустройству территорий поселений Опаринского района в 2020 году. Планы благоустройства были утверждены администрациями поселений с учетом финансирования, выделенного бюджетами поселений Опаринского района, для выполнения мероприятий направленных на нужды благоустройства.

В планах благоустройства поселений, были предусмотрены мероприятия по сносу бесхозных строений, благоустройству улиц и придомовых территорий, приведению в порядок мест захоронений, ликвидации несанкционированных свалок, ремонту уличного освещения, очистке и благоустройству берегов водоемов, окоске травы, уничтожению борщевика на территории поселений, ремонту дорожного покрытия улиц и пешеходных тротуар, проведение субботников, устройство контейнерных площадок и другие необходимые мероприятия.

Администрациями поселений представлены отчеты по освоению финансовых средств и проведению работ, согласно утвержденных планов.

В основном запланированные мероприятия по благоустройству территорий поселений выполнены, финансовые средства освоены.

Далее рассмотрим, проведенную работу по благоустройству по каждому поселению.

**Альмежское сельское поселение.**

Весной на территории Альмежского поселения был объявлен месячник по санитарной очистке и благоустройству территории. В рамках месячника наведен порядок на территориях учреждений и организаций. Жители проводили уборку придомовых территорий. Особое внимание уделено благоустройству территории у памятника воину-освободителю. К празднованию 75-летия Победы сделана новая площадка и тротуары, клумба, высажены цветы. Руководители торговых организаций постоянно поддерживают порядок на прилегающих площадях.

В летний период окашивались подъезды к пожарным водоемам, пешеходная дорожка по ул. Карла Маркса (300 м), скошен борщевик на углу улиц у железнодорожного переезда. Работой занимались наемный работник и рабочий, занятый на общественных работах от Центра занятости населения.

Проведена частичная вырубка и уборка кустарника по ул. Кирова, Ленина и территории, прилегающей к МКУК Альмежский СДК-библиотека. Снесен ветхий дом по ул. Железнодорожная, 9. Проведено углубление пожарного водоема по ул. Карла Маркса. Отремонтирован тротуар (мостик) у здания администрации. По предписанию ГИБДД приобретены и установлены 2 дорожных знака по ул. Железнодорожной. Отремонтировано 3 общественных колодца на ул. Лесная, 7 и 17, Ленина, 64.

ООО «Строительное управление - 43» провели планировку грунтовых дорог по ул. Привокзальная (300 м), ул. Кирова, ул. Карла Маркса, ул. Горького, ул. Лесная.

Индивидуальный предприниматель произвел выравнивание дорожного покрытия, ямочный ремонт по ул. Железнодорожной с заменой изношенных ж/б плит. А также было проведено обустройство дороги от ж/д вокзала до ул.Октябрьская в твердом исполнении. Администрацией района выделены б/у дорожные плиты, ООО «СУ-43» провели оканавливание и планировку дороги, местный предприниматель уложил плиты.

**Вазюкское сельское поселение.**

В Вазюкском сельском поселении в ходе месячника по санитарной очистке территории были проведены субботники.

В Парке  Победы произведен косметический ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны, побелены деревья, скошена трава.

Разобрано и вывезено  разрушенное здание на ул. Советская  в поселке Вазюк. Обустроены  подъезды к 2 пожарным водоемам, отремонтирован мост по улице Октябрьской. Также производилось скашивание травы у административных зданий поселка, у обочин  дорог.  Велась борьба с борщевиком.

В летний период администрацией Вазюкского сельского поселения  было заключено 4 договора с КОГКУ  Центр занятости населения Опаринского района, привлечено  на общественные работы по благоустройству  5 человек.

В 2020 году Вазюкское сельское поселение успешно приняло участие в областном проекте «Благоустройство сельских территорий  в Кировской области». Благодаря данному проекту отремонтированы тротуары на улицах Новгородская, Свободы, Труда, Колхозная, Северная,  Железнодорожная,  Победы п. Вазюк.  Общая протяженность отремонтированных тротуар составила 2166 погонных метра.

**Заринское сельское поселение.**

В апреле – мае 2020 года на территории Заринского сельского поселения были организованы и проведены субботники по благоустройству, в рамках данных субботников были прибраны территории вокруг контейнеров ТКО, а также территория памятника Великой Отечественной Войны. На постоянной основе проводятся санитарная уборка придомовых территорий многоквартирных домов, жилых частных домовладений.

В течение лета проводилось скашивание травы на территории памятника, погибшим воинам в ВОВ, производилась прополка клумб. На придомовых территориях п. Заря по ул. Советская, 8 и ул. Ленина, 13 произведена покраска детских площадок. По обочинам дорог произведены работы по скашиванию борщевика.

На денежные средства выделенные администрацией Опаринского района на благоустройство Заринского сельского поселения, был заключен муниципальный контракт на приборку площадок накопления ТКО.

В рамках областного проекта «Благоустройство сельских территорий  в Кировской области» в п. Заря было обустроено 4 площадки накопления ТКО.

**Маромицкое сельское поселение.**

В период с мая по июль на территории Маромицкого сельского поселения согласно заранее составленному плану проводились работы по благоустройству. Особое внимание было уделено сохранению памятных мест в поселке. Администрация организовала уборку и огораживание территории гражданского кладбища. Возле памятника воинам ВОВ и детской игровой площадки окашивалась и убралась трава. Отдельно занимались уничтожением борщевика внутри поселка. Отремонтированы пожарные водоемы, сделан удобный пирс - подъезд пожарного автотранспорта к пруду.

По нескольким улицам (Кирова, Советской, Терешковой) проведено оканавливание. На средства дорожного фонда заменены плиты, подсыпан песок по улицам Ленина, Студенческая, Терешковой, Гагарина, переулку Восточный. Работы выполнил ООО «Лесник».

**Опаринское городское поселение.**

В течение лета на территории Опаринского городского поселение проводились работы по скашиванию травы вдоль проезжих частей улиц поселка Опарино. Производились работы по прокопке канав вдоль дорожного полотна. Произведен ремонт общественного колодца по ул. Труда в пгт Опарино.

Установлены новые дорожные знаки на ул. Циунеля «3.4 движение грузовых автомобилей запрещено», ул. Советская «2.1 главная дорога», ул. Культуры «2.1 главная дорога» и на железнодорожном переезде «1.2 железнодорожный переезд без шлагбаума».

В пгт Опарино было обустроено 2 площадки накопления ТКО, в рамках выделенной субсидии из областного бюджета.

На денежные средства выделенные администрацией Опаринского района на благоустройство Опаринского городского поселения, был заключен муниципальный контракт на приборку площадок накопления ТКО.

В рамках областной программы благоустройство сельских территории в с. Молома построены тротуары по ул. Горького протяженность 360 метров, а также по данной программе в п. Латышский по улице Островского выполнены работы по ремонту тротуар протяженностью 324 метра.

В пгт Опарино в рамках проекта «Народный бюджет» произведен ремонт тротуар в пгт Опарино протяженностью 5300 метром.

**Речное сельское поселение.**

Администрацией Речного сельского поселения, согласно плану мероприятий по благоустройству на 2020 год всем руководителям местных предприятий и организация было рекомендовано провести уборку прилегающих территорий от мусора. И данные работы были выполнены.

В поселении было уделено особое внимание благоустройству памятников воинам, погибшим в ВОВ, перед 9 мая их покрасили и обновили. За территориями возле памятников постоянно следят, окашивается трава.

Администрация закупила несколько светодиодных ламп для уличного освещения, часть из них развешана в новых местах, часть пошла на замену старых светильников.

Летом были обновлены детские площадки, проведена замена 100 плит на некоторых участках, например, у нового ФАПа, у клуба в п. Речной.

**Стрельское сельское поселение.**

На территории Стрельского сельского поселения согласно плану благоустройства на 2020 год, в конце апреля проведены субботники по санитарной очистке и благоустройству территории поселения. Убраны старые заборы, мусор, отремонтированы изгороди. В мае 2020 года в с. Шабуры произведена ликвидация несанкционированной свалки мусора. Также в мае месяце была произведена установка памятных знаков на дома тружеников тыла и детей войны в д. Стрельская, п. В. Волманга и с. Шабуры. Всего было установлено 30 памятных знаков.

В июне 2020 года был покрашен памятник воинам ВОВ в д. Дуванное, установлены стенды с именами воинов ВОВ в с. Шабуры, а также была установлена памятная доска в д. Дуванное.

В течение лета на территории поселения производились работы по грейдированию и ремонту автомобильных дорог в границах населенных пунктах Стрельского сельского поселения. Производилось благоустройство территорий около учреждений – это: выкашивание травы, оформление цветников, покраска клумб. В с. Шабуры произведен ремонт общественного колодца, установлена беседка для отдыха, произведено обустройство площадки для мусора, были уложены плиты под бункер для сбора ТКО.

Главы поселений присутствующие на заседании районной Думы могут ответить на интересующие депутатов вопросы.

Предлагается, работу администраций поселений Опаринского муниципального района по выполнению планов мероприятий по благоустройству территорий поселений Опаринского района в 2020 году признать удовлетворительной.