УТВЕРЖДАЮ

Глава Опаринского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Д. Макаров «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**ПЛАН**

**сезонной подготовки объектов жизнеобеспечения**

**Опаринского района к отопительному сезону 2017 - 2018 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов | Сроки ремонта | Источники финансирования | Сумма  (тыс. руб.) | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Опаринское городское поселение** | | | | |
| Текущий ремонт котельных  № 1,2,6,7,9 | май-  август | Средства предприятия | 100,0 | Глава поселения Ванатова О.А., директор МУП «Опаринское КХ»  Хлыбов Е.А. |
| Ремонт котла котельной № 9 | май-  август | Бюджет поселения  Средства предприятия | 60,0 | Глава поселения Ванатова О.А., директор МУП «Опаринское КХ»  Хлыбов Е.А. |
| Текущий ремонт изоляции на теплотрассах | май-  август | Средства предприятия | 50,0 | Глава поселения Ванатова О.А., директор МУП «Опаринское КХ»  Хлыбов Е.А. |
| Ремонт участка канализационной  сети от РЦКД до ул. Октябрьская (100м.) | май-  август | Средства предприятия | 30,0 | Глава поселения Ванатова О.А., директор МУП «Опаринское КХ»  Хлыбов Е.А. |
| Приобретение дренажного насоса на станцию 1-го подъема | май-  август | Бюджет  района | 60,0 | Глава поселения Ванатова О.А., директор МУП «Опаринское КХ»  Хлыбов Е.А. |
| Текущий ремонт муниципального жилого фонда | май-  сентябрь | Средства предприятия | 100,0 | ООО «РУЖЕК»  директор Новоселов А.В. |
| Текущий ремонт котельной ДДТ | июль | Бюджет  района | 15,0 | РУО,  директор ДДТ |
| **Маромицкое сельское поселение** | | | | |
| Ремонт центральной котельной | май-  июль | Бюджет поселения,  средства предприятия | 150,0 | Глава поселения Хохлова И.Г., директор МУП «Маромицкое КХ»  Чубаков А.М. |
| Установка прибора учета тепловой энергии в центральной котельной | июнь - июль | Средства предприятия | 20,0 | Глава поселения Хохлова И. Г., директор МУП «Маромицкое КХ»  Чубаков А. М. |
| Ремонт транспортеров щепы | июнь - август | Средства предприятия | 20,0 | Глава поселения Хохлова И.Г., директор МУП «Маромицкое КХ»  Чубаков А.М. |
| Ремонт канализационных колодцев  ул. Мира | июнь - сентябрь | Средства предприятия | 10,0 | Глава поселения Хохлова И.Г., директор МУП «Маромицкое КХ»  Чубаков А.М. |
| Текущий ремонт изоляции на теплотрассах | май-  август | Средства предприятия | 20,0 | Глава поселения Хохлова И.Г., директор МУП «Маромицкое КХ»  Чубаков А.М. |
| Текущий ремонт жилого фонда | май-  сентябрь | Средства предприятия | 50,0 | ООО «РУЖЕК»  директор Новоселов А.В. |
| Ремонт кровли и стены котельной детского сада «Солнышко» | июль- август | Бюджет  района | 60,0 | РУО,  зав. детским садом |
| Ремонт резервного котла котельной  детского сада «Солнышко» | июнь-август | Бюджет  района | 100,0 | РУО,  зав. детским садом |
| Ремонт системы отопления  детского сада «Солнышко» | июнь-август | Бюджет  района | 20,0 | РУО,  зав. детским садом |
| Ремонт водопроводных сетей | июнь-август | Бюджет поселения | 50,0 | Глава поселения Хохлова И. Г., директор МУП «Маромицкое КХ»  Чубаков А.М. |
| **Речное сельское поселение** | | | | |
| Текущий ремонт котельных детского сада и школы п. Речной | май-  июль | Бюджет  района | 50,0 | РУО,  зав. детским садом, директор школы |
| Текущий ремонт котельной п. Речной | май-  август | Бюджет поселения | 50,0 | Глава поселения Смородина Н. Л.., МКУ «Управление ЖКХ» п. Речной |
| Ремонт водопровода п. Речной | май-  август | Бюджет поселения | 30,0 | Глава поселения Смородина Н.Л.., МКУ «Управление ЖКХ» п. Речной |
| Ремонт теплотрассы п. Северный | май-  август | Бюджет  области | 800,0 | Глава поселения Смородина Н. Л.., МКУ «Управление ЖКХ» п. Речной |
| Ремонт системы отопления детского сада «Аист» п. Северный | май-  июль | Бюджет  района | 10,0 | РУО,  зав. детским садом |
| Текущий ремонт жилого фонда | май-  сентябрь | Средства предприятия | 30,0 | ООО «РУЖЕК»  директор Новоселов А.В. |
| **Заринское сельское поселение** | | | | |
| Текущий ремонт изоляции теплотрасс  150 м. п. | май-  август | Средства предприятия | 50,0 | ООО «УК «Комфорт-плюс»  директор  Степанов В.В. |
| Замена участков тепловых сетей протяженностью 100 м. п. | май-  август | Средства предприятия | 60,0 | ООО «УК «Комфорт-плюс»  директор  Степанов В.В. |
| Текущий ремонт жилого фонда | май-  сентябрь | Средства предприятия | 100,0 | ООО «УК «Комфорт-плюс»  директор  Степанов В.В. |
| **Вазюкское сельское поселение** | | | | |
| Текущий ремонт котельных детского сада и школы | май-  июль | Средства предприятия | 50,0 | МКУ  «ЖКХ п. Вазюк» |
| Текущий ремонт теплотрасс | май-  сентябрь | Бюджет  поселения | 50,0 | РУО,  Глава поселения Кокоулина О.Г. |
| Текущий ремонт жилого фонда | май-  сентябрь | Средства предприятия | 50,0 | ООО «РУЖЕК»  директор Новоселов А.В. |
| **Альмежское сельское поселение** | | | | |
| Текущий ремонт котельной | июнь - июль | Бюджет  района | 5,0 | РУО,  директор школы |
| Текущий ремонт жилого фонда | май-  сентябрь | Средства предприятия | 10,0 | ООО «РУЖЕК»  директор Новоселов А.В. |
| **Стрельское сельское поселение** | | | | |
| Текущий ремонт котельных школ  д. Стрельской и п. Верхняя Волманга | июнь - июль | Бюджет  района | 10,0 | РУО,  директор школы |
| Текущий ремонт водопроводных сетей | май-  август | Бюджет поселения | 20,0 | Глава поселения Зайцева С.П. |

Заведующий отделом жизнеобеспечения

населения, транспорта и связи И. Ф. Бобров