| ОПАРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА # РЕШЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27.10.2015 | № | 52/03 |
| пгт Опарино |  |  |

Об  итогах  проведения  весенне-летнего  содержания

автомобильных  дорог  в  2015 году

Заслушав   информацию  первого  заместителя  главы  администрации  Опаринского  района  Сергеева В.И., об  итогах  проведения  весенне-летнего  содержания  автомобильных  дорог  в  2015 году  Опаринская районная  Дума  РЕШИЛА:

1. Информацию  об  итогах  проведения  весенне-летнего содержания  автомобильных  дорог  в  2015 году  принять  к  сведению.

2. Администрации Опаринского района (Макаров А.Д.):

2.1. Осуществлять  постоянный  контроль  за  качеством  работ  и  объемом  выполнения  работ  согласно  контрактов, с привлечением членов комиссии по осуществлению муниципального контроля за сохранностью и проведением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения (далее - комиссия).	В срок до 01 декабря 2015 года администрации Опаринского района совместно с комиссией провести проверку объемов и качества выполненных работ  за 2015 год в соответствии с муниципальным контрактом.

2.2. В срок  до  15 ноября  2015  года  подготовить  техническое  задание  и  смету  по  содержанию  автодорог  в  2016 году;

2.3. В  срок  до  25  декабря  2015  года  провести торги  и  заключить  муниципальный  контракт  по  содержанию  дорог  в 2016 году.

3. Рекомендовать   ООО  «МУП  ДОРТЕХСЕРВИС»  (Плехов А.Е.):

3.1. В  срок  до  15  ноября  2015 года  выполнить  в  полном  объеме  работы  по  весеннее - летнему содержанию  автодорог  согласно  контрактов;

3.2. В зимний период  обеспечить  заготовку инертных  материалов (песок, щебень) для  содержания дорог  на 2016 год.

4. Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  главу  администрации Опаринского района  Макарова А.Д. и постоянную  депутатскую  комиссию  по  вопросам  жизнеобеспечения населения,  транспорта  и  связи  (Наволоцкий В.В.)

5. Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  соответствии  с  действующим  законодательством.

Глава Опаринского района						              Л.И. Ершов

________________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Первый заместитель главы

администрации района			            		             В.И. Сергеев

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации

Опаринского района                                                                      А.Д. Макаров

Депутат Опаринской  районной

Думы четвертого созыва					          	    В.В.Наволоцкий

Ведущий  специалист,  юрист

организационного отдела

Опаринской районной Думы			    О.Е. Волынская

Разослать:  РД-2, Макарову А.Д., Сергееву В.И., Наволоцкому В.В., Буякову А.С., ООО  «МУП  Дортехсервис», инф.бюлл.

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Опаринский муниципальный район Кировской области

Правовая экспертиза проведена:

предварительная

заключительная

Экспертиза соответствия

правилам оформления проведена

Сергеев Виктор  Иванович

2-20-28 * 603