**Информация**

**Об организации и проведении ремонта дорожной сети на территории Опаринского муниципального округа в 2024 году.**

Общая протяженность автомобильных дорог района составляет 418 км, из них областные дороги – 140 км и муниципальные дороги 278 км. Все муниципальные дороги относятся к 4 и 5 категории с колейным покрытием из железобетонных плит и грунтовой резервной частью.

В 2024 году по ремонту автомобильных дорог, администрацией Опаринского муниципального округа заключены 4 муниципальных контракта:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Опаринский муниципальный округ Кировской области и искусственных сооружений на них в 2024 г. на сумму 29 007 768,32 с ООО «МУП ДорТехСервис».

- муниципальный контракт в рамках «дорожного миллиарда» на выполнение работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Халтурина в п. Заря с АО «Вятавтодор» от 03.05. 2024 г. на сумму 7 901 90,21 руб. Протяженность объекта: 0,460 км. – контракт исполнен.

- муниципальный контракт в рамках «дорожного миллиарда» на выполнение работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Мира в п. Вазюк с АО «Вятавтодор» от 22.08. 2024 г. на сумму 6 234 892,02 руб. Протяженность объекта: 0,330 км. – контракт исполнен.

- муниципальный контракт в рамках «дорожного миллиарда» на выполнение работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Матросова в пгт. Опарино с ООО «Теплоэнергомонтаж» от 26.09. 2024 г. на сумму 6 700 000,00 руб. Протяженность объекта: 0,350 км. – контракт на данный момент еще не исполнен. Срок исполнения по контракту 28.11.2024 года.

В рамках ППМИ заключены 2 муниципальных контракта:

- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Халтурина, пос. Заря с АО "ВЯТАВТОДОР" от 09.04.2024 на сумму 2 731 374,00руб. Протяженность Объекта: 0,150км – контракт исполнен.

- Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 141 метр по ул. Советская, пос. Вазюк с АО "ВЯТАВТОДОР" от 17.04.2024 на сумму 1 346 266,00 руб. Протяженность Объекта: 0,141км – контракт исполнен.

- Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 141 метр по ул. Железнодорожная, пгт. Опарино с АО "ВЯТАВТОДОР" от 19.07.2024 на сумму 2 073 627,41 руб. Протяженность Объекта: 0,120км – контракт исполнен.

В рамках заключенного контракта 2024 года на выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения ремонтные работы проводит ООО «МУП ДорТехСервис». Организацией произведена замена 210 плит на новые на участке автодороги 20 км. – п. Маромица, п. Маромица – п. Речной, Молома;

- 210 плит б/у уложены на участке автодороги 20 км. – с. Молома,

Также ООО «МУП ДорТехСервис» на муниципальных автомобильных дорогах произведены следующие виды работ:

- заделка промоин и ям щебнем,

- грейдирование резервной части,

- вырубка 6 га. кустов,

- выравнивание плит на участках автодороги – 1 км.

Содержанием областных автомобильных дорог на территории Опаринского муниципального округа занимается АО «Вятавтодор» (пгт. Опарино – 20 км. – 51 км. – граница Даровского района) – обслуживает Мурашинский ДУ- 24.

В 2024 году проводился ремонт автодороги на участке Вазюк- Опарино, произведено асфальтирование 7,3 км автодороги АО «Вятавтодор», с подъездом на улицы Ленина и Первомайская, проводятся работы по монтажу асфальтового завода. Со стороны п. Вазюк СУ-43 произведено асфальтирование порядка 3 км автодороги, производится подготовка, расчистка, оканавливание насыпи дорожного полотна.

Первый заместитель главы администрации

Опаринского муниципального округа,

начальник управления имущества

и жизнеобеспечения И.Ф. Бобров